Пояснительная записка

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

за 2023 год

Орган исполнительной власти округа, ответственный за реализацию программы: администрация Шарыповского муниципального округа.

Соисполнитель: Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Шарыповского муниципального округа"

Цели муниципальной программы:

## 1. Развитие транспортной инфраструктуры округа и повышение комплексной безопасности дорожного движения;

## 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.

Целевые показатели:

«Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям» составила 244,835 км при плановом значении 237,18 км.;

## «Количество человек, погибших в ДТП на 100 тыс. населения, не более» составило 0 чел., что не превышает планового значения;

## «Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым перевозкам» составило 197,4 тыс. пасс. при плановом значении 235,7 тыс. пасс., снижение показателя обусловлено невыполнением 100 рейсов автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах в виду погодных условий.

Задачи муниципальной программы, направленные на достижение цели, и подпрограммы, реализуемые в рамках задач:

«Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог округа»;

«Обеспечение дорожной безопасности»;

«Обеспечение потребности населения в перевозках».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 79 514,7 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 77 655,8 тыс. рублей, все средства были освоены на 97,6%. Это связано с образованием в процессе проведения торгов неиспользованных средств экономии.

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывалось 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Дороги Шарыповского муниципального округа и повышение безопасности дорожного движения.

На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 47 265,1 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 45 614 тыс. рублей (96,5%).

В рамках подпрограммы обеспечено круглогодичное выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах муниципального округа общей протяженностью 299,22 км (на конец года).

В 2023 году в рамках мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения проведен ремонт 8,8 км автомобильных дорог (ул. Советская с. Березовское протяженностью 270 м; ул. Советская д. Гляден протяженностью 200 м; ул. Восточная д. Белоозерка протяженностью 1000 м; квартал Путейский п. Инголь протяженностью 624 м; ул. Центральная с. Ивановка протяженностью 1450 м; ул. Центральная д. Скрипачи протяженностью 1500 м; ул. Набережная с. Ораки протяженностью 950 м; ул. Ленина с. Шушь протяженностью 600 м, ул. Советская с. Березовское протяженностью 270 м, ул. Совхозная с. Парная протяженностью 1283 м, подъезд к базе "Кордон" с. Парная протяженностью 200 мм, ул. Школьная с. Малое Озеро протяженностью 460 м, ул. Малоозерская с. Большое Озеро протяженностью 278 м), что на 31,3% больше, чем в 2022 году.

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения, снижения дорожно-транспортного травматизма на дорогах общего пользования местного значения выполнены следующие мероприятия:

проведено лабораторное исследование асфальтобетонных вырубок на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Всего сделано 5 вырубок;

приобретен электронный стенд с изображением схем безопасного движения МБОУ Холмогорская СОШ в количестве 1 шт.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Доля протяженности улично-дорожной сети, в отношении которой произведен ремонт» составила 2,95% при плановом значении 2,4%;

«Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Шарыповского муниципального округа, не более» составило 24 ед. при плановом значении 30 ед.

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения Шарыповского муниципального округа.

На реализацию подпрограммы в 2023 году было выделено 32 249,6 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 32 041,8 тыс. рублей (99,4%).

В 2023 году осуществлялась поддержка предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, в форме предоставления субсидий из краевого бюджета. Программы пассажирских перевозок предприятиями субсидируемые из краевого бюджета, выполнены не в полном объёме в связи с погодными условиями.

В сфере автомобильного транспорта пассажирские перевозки осуществлялись по 22 маршрутам. В соответствии с программой субсидирования пассажирских перевозок на маршрутах с небольшой интенсивностью пассажиропотока в 2023 году перевезено 197,4 тыс. человек, что на 6,2 % меньше по сравнению с 2022 годом.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

«Транспортная подвижность населения (Количество поездок/количество жителей)» составила 16,5 поездок/человек при плановом значении 16,7 поездок/человек, снижение показателя обусловлено невыполнением 100 рейсов автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах в виду погодных условий;

«Пробег с пассажирами по субсидируемым маршрутам» составил 641,5 тыс. км при плановом значении 604,9 тыс. км.

Из 7 показателей, отраженных в муниципальной программе, 3 показателя достигли либо превысили свои плановые значения, 4 показателя не достигли своего планового значения.

Руководитель МКУ «УСЗ»                                                                                    Н.Х. Альбеков

Исп.

Матвеенко Анастасия Александровна

2-17-88