Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в 2024 году

«Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края»

(наименование органа администрации района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 96,31 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 9 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 0,92 |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 10 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ |  |  |
| Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 94,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
| Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,01 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 84,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 10 |  |
| Подпрограмма 3. «Обращение с отходами на территории Шарыповского муниципального округа» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 98,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
| Подпрограмма 4. «Благоустройство населенных пунктов» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 0,69 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 98,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 3 |  |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 0,82 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 97,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 6 |  |
| Кол-во присвоенных баллов по программе | 6 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ | 25 |  |

Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Тенденция | Условие достижения | План | Факт | Индекс фактического достижения, Ицп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | Снижение | Равно | 61,90 | 50,26 | 1,23 |
| 2 | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % | Снижение | Равно | 15,00 | 15,00 | 1,00 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.ч./кв.м. | Снижение | Равно | 0,498 | 0,498 | 1,00 |
| 4 | Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов | % | Увеличение | Равно | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 5 | Доля населенных пунктов муниципального округа, на территории которых реализуются проекты по благоустройству, от общего количества населенных пунктов муниципального округа | % | Увеличение | Равно | 32,40 | 35,00 | 1,08 |
| 6 | Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных государственных полномочий края, не менее | % | Увеличение | Не менее | 95,00 | 66,96 | 0,70 |
|  | Средний уровень достижения целевых показателей, Сцп |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | Фактический уровень финансирования по программе: |  |  |  | 258 826 516,50 | 249 274 721,92 | 96,31 % |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  | 9 |

Оценка достижения показателей результативности муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. изм | Тенденция | Условие достижения | План | Факт | Индекс фактического достижения | Вес | Уровень достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля ТКО, размещаемая в санкционированных местах размещения или обезвреживания отходов | % | Увеличение | Равно | 45,00 | 45,00 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 2 | Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов | % | Увеличение | Равно | 52,10 | 52,10 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 3 | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | кВт/ч на 1 человека населения | Снижение | Равно | 462,79 | 454,94 | 1,02 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.ч./кв.м. | Снижение | Равно | 0,498 | 0,498 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Количество жалоб на проблемы благоустройства территорий | Ед. | Снижение | Равно | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| 6 | Доля населенных пунктов муниципального округа, на территории которых реализуются проекты по благоустройству, от общего количества населенных пунктов муниципального округа | % | Увеличение | Равно | 32,40 | 35,00 | 1,08 | 0,07 | 0,08 |
| 7 | Снижение интегрального показателя аварийности сетей теплоснабжения | ед. на 100 км инженерных сетей | Увеличение | Равно | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 8 | Снижение интегрального показателя аварийности сетей водоснабжения | ед. на 100 км инженерных сетей | Увеличение | Равно | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 9 | Снижение интегрального показателя аварийности сетей водоотведения | ед. на 100 км инженерных сетей | Увеличение | Равно | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| 10 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | Увеличение | Равно | 83,86 | 82,57 | 0,98 | 0,08 | 0,08 |
| 11 | Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных государственных полномочий края, не менее | % | Увеличение | Не менее | 95,00 | 66,96 | 0,70 | 0,08 | 0,06 |
| 12 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | Увеличение | Равно | 99,50 | 93,60 | 0,94 | 0,08 | 0,08 |
| 13 | Количество отремонтированных памятников | Ед. | Увеличение | Равно | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности, Срп |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

Оценка достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы | Финансирование, руб. |  |  | Средний уровень достижения показателей результативности, Спрn | Баллы | Показатель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Факт/План |  |  | Наименование | Ед. изм | План | Факт | Индекс фактического достижения |
| пМП 1 | Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 53 854 337,34 | 50 810 661,18 | 94,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Снижение интегрального показателя аварийности сетей теплоснабжения | ед. на 100 км инженерных сетей | 0,01 | 0,01 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Снижение интегрального показателя аварийности сетей водоснабжения | ед. на 100 км инженерных сетей | 0,01 | 0,01 | 1,00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Снижение интегрального показателя аварийности сетей водоотведения | ед. на 100 км инженерных сетей | 0,01 | 0,01 | 1,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 83,86 | 82,57 | 0,98 |
| пМП 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 9 765 175,81 | 8 217 420,23 | 84,00 % | 1,01 | 10 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | кВт/ч на 1 человека населения | 462,79 | 454,94 | 1,02 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.ч./кв.м. | 0,498 | 0,498 | 1,00 |
| пМП 3 | Обращение с отходами на территории Шарыповского муниципального округа | 29 727 843,94 | 29 103 394,09 | 98,00 % | 1,00 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Доля ТКО, размещаемая в санкционированных местах размещения или обезвреживания отходов | % | 45,00 | 45,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов | % | 52,10 | 52,10 | 1,00 |
| пМП 4 | Благоустройство населенных пунктов | 69 617 590,88 | 68 266 927,39 | 98,00 % | 0,69 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных памятников | Ед. | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Количество жалоб на проблемы благоустройства территорий | Ед. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Доля населенных пунктов муниципального округа, на территории которых реализуются проекты по благоустройству, от общего количества населенных пунктов муниципального округа | % | 32,40 | 35,00 | 1,08 |
| пМП 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | 95 861 568,53 | 92 876 319,03 | 97,00 % | 0,82 | 6 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных государственных полномочий края, не менее | % | 95,00 | 66,96 | 0,70 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 99,50 | 93,60 | 0,94 |
| Программа | Фактическое финансирование муниципальной программы, руб. |  |  | 249 274 721,92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы, Спрs |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |