Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» в 2024 году

«Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края»

(наименование органа администрации района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 0,92 |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 89,34 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 10 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,01 |  |
| Кол-во присвоенных баллов | 10 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ |  |  |
| Подпрограмма 1. «Дороги Шарыповского муниципального округа и повышение безопасности дорожного движения» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,00 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 83,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 10 |  |
| Подпрограмма 2. «Транспортное обслуживание населения Шарыповского муниципального округа» |  | Администрация Шарыповского муниципального округа Красноярского края |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,02 |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 99,00 % |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме | 9 |  |
| Кол-во присвоенных баллов по программе | 10 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ | 30 |  |

Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Тенденция | Условие достижения | План | Факт | Индекс фактического достижения, Ицп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым перевозкам | тыс.пасс. | Увеличение | Равно | 235,70 | 182,32 | 0,77 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | км | Увеличение | Равно | 251,79 | 251,79 | 1,00 |
| 3 | Количество человек, погибших в ДТП на 100 тыс населения, не более | чел. | Снижение | Не более | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
|  | Средний уровень достижения целевых показателей, Сцп |  |  |  |  |  | 0,92 |
|  | Фактический уровень финансирования по программе: |  |  |  | 88 568 098,62 | 79 123 655,04 | 89,34 % |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  | 10 |

Оценка достижения показателей результативности муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. изм | Тенденция | Условие достижения | План | Факт | Индекс фактического достижения | Вес | Уровень достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортная подвижность населения (количество поездок/количество жителей) | поездок/чел | Увеличение | Равно | 16,50 | 15,99 | 0,97 | 0,25 | 0,24 |
| 2 | Пробег с пассажирами по субсидируемым маршрутам | тыс. км | Увеличение | Равно | 604,90 | 638,47 | 1,06 | 0,25 | 0,27 |
| 3 | Доля протяженности улично-дорожной сети, в отношении которой произведен ремонт | % | Увеличение | Равно | 2,45 | 2,45 | 1,00 | 0,25 | 0,25 |
| 4 | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Шарыповского муниципального округа, не более | ед | Снижение | Не более | 23,00 | 23,00 | 1,00 | 0,25 | 0,25 |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности, Срп |  |  |  |  |  |  |  | 1,01 |
|  | Баллы: |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

Оценка достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы | Финансирование, руб. |  |  | Средний уровень достижения показателей результативности, Спрn | Баллы | Показатель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Факт/План |  |  | Наименование | Ед. изм | План | Факт | Индекс фактического достижения |
| пМП 1 | Дороги Шарыповского муниципального округа и повышение безопасности дорожного движения | 52 802 298,62 | 43 648 857,77 | 83,00 % | 1,00 | 10 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Шарыповского муниципального округа, не более | ед | 23,00 | 23,00 | 1,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Доля протяженности улично-дорожной сети, в отношении которой произведен ремонт | % | 2,45 | 2,45 | 1,00 |
| пМП 2 | Транспортное обслуживание населения Шарыповского муниципального округа | 35 765 800,00 | 35 474 797,27 | 99,00 % | 1,02 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Транспортная подвижность населения (количество поездок/количество жителей) | поездок/чел | 16,50 | 15,99 | 0,97 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Пробег с пассажирами по субсидируемым маршрутам | тыс.км | 604,90 | 638,47 | 1,06 |
| Программа | Фактическое финансирование муниципальной программы, руб. |  |  | 79 123 655,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы, Спрs |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |